Uzd. Nr.	Uzd. Nosaukums	Datums	Patērētās stundas	Piezīmes
1.1	GIT repozitorija izveide	03/05/23	1h	Repozitorija izveide, tukša API projekta izveide, iepazīšanās ar uzdevumu
1.2	Entītiju modeļu izveide	04/05/23	1h	Nepieciešamo entītiju modeļu izveide, migrāciju izveide
2.1	Lietotāja autentifikācijas un autorizēšanas nodrošinājums API	04/05/23	2h	Iepazīšanās ar interneta resursu
2.1	Lietotāja autentifikācijas un autorizēšanas nodrošinājums API	05/05/23	3h	Autentifikācijas un atorizēšanās implementācija API
2.2	Frontend projekta izveide	05/05/23	3h	Jauna Vue projekta izveide, iepazīšanās ar dokumentāciju, nepieciešamo pakešu instalācija
2.2	Lietotāja autentifikācijas un autorizēšanas nodrošinājums frontend	08/05/23	3h	Autentifikācijas un atorizēšanās implementācija frontend
2.2	'login' lapas izveide	08/05/23	1h	'login' lapas izveide frontend
2.2	Atkļūdošana frontend projektā	08/05/23	3h	Atkļūdošana frontend projektā, dokumentācijas lasīšana
2.2	'register' lapas izveide	08/05/23	2h	'register' lapas izveide, validācijas paķetes 'vee-validate' pievienošana
2.2	Izrakstīšanās implementācija frontend	11/05/23	1h	Izrakstīšanās funkcionalitātes implementācija frontend
2.2	Frontend lapu uzlabošana	11/05/23	2h	Iepazīšanās ar 'bootstrap-vue-next' paketes dokumentāciju, 'vue3-toastify' paketes pievienošana, lapu vizuālā uzlabošana
3.1	Konstanšu izveidošana priekš iestatījumiem	16/05/23	1.5h	Iepazīšanās ar iespējamajiem paņēmieniem iestatijumu saglabāšanā, konstanšu izveidošana
3.2	API andpointu izveide iestatījumu rediģēšanai un dzēšanai	23/05/23	4h	API endpointu izveide
3.3	Frontend lapas izveide iestatījumu rediģēšanai, dzēšanai	26/05/23	4.5h	Frontend lapas izveide, API endpointu atkļūdošana.
4.1	Pievienot servisu, kas ļaus mijiedarboties Azure Blob Storage.	27/05/23	4h	Iepazīšanās ar Azure Blob Storage dokumentāciju, profila izveide, servisa izveide
4.2	Pievienot kontrolieri ar enpointiem, kas ļaus augšupielādēt un lejupielādēt failus, saņemt failu sarakstu, dzēst failus.	27/05/23	2.5h	Tika daļēji izveidoti endpointi failu saraksta saņemšanai, failu augšupielādei, rediģēšanai
4.2	Pievienot kontrolieri ar enpointiem, kas ļaus augšupielādēt un lejupielādēt failus, saņemt failu sarakstu, dzēst failus.	28/05/23	2h	Tika pabeigti endpointi “File” kontrolieri
4.3	Izveidot lapu fronted projektā, kurā varēs mijiedarboties ar failiem	29/05/23	5h	Lapas un formu izveidošana
4.3	Izveidot lapu fronted projektā, kurā varēs mijiedarboties ar failiem	29/05/23	3h	Frontend lapu atkļūdošana (validācija, tabulas)
4.4	Iepazīties ar Magick.NET bibliotēku	29/05/23	1h	Iepazīšanās ar bibliotēkas dokumnetāciju
4.4	Pielieot Magick.NET bibliotēku attēlu mērogošanai, kad tas ir nepieciešams.	30/05/23	3h	Funkcionalitātes pievienošana “File” kontrolierī
4.3	Izveidot lapu fronted projektā, kurā varēs mijiedarboties ar failiem	30/05/23	2h	Infinity scroll ieviešana tabulā
-	Mazi uzlabojumi	31/05/23	1h	Mazi uzlabojumi