Uzd. Nr.	Uzd. Nosaukums	Datums	Patērētās stundas	Piezīmes
1.1	GIT repozitorija izveide	03/05/23	1h	Repozitorija izveide, tukša API projekta izveide, iepazīšanās ar uzdevumu
1.2	Entītiju modeļu izveide	04/05/23	1h	Nepieciešamo entītiju modeļu izveide, migrāciju izveide
2.1	Lietotāja autentifikācijas un autorizēšanas nodrošinājums API	04/05/23	2h	Iepazīšanās ar interneta resursu
2.1	Lietotāja autentifikācijas un autorizēšanas nodrošinājums API	05/05/23	3h	Autentifikācijas un atorizēšanās implementācija API
2.2	Frontend projekta izveide	05/05/23	3h	Jauna Vue projekta izveide, iepazīšanās ar dokumentāciju, nepieciešamo pakešu instalācija
2.2	Lietotāja autentifikācijas un autorizēšanas nodrošinājums frontend	08/05/23	3h	Autentifikācijas un atorizēšanās implementācija frontend
2.2	'login' lapas izveide	08/05/23	1h	'login' lapas izveide frontend
2.2	Atkļūdošana frontend projektā	08/05/23	3h	Atkļūdošana frontend projektā, dokumentācijas lasīšana
2.2	'register' lapas izveide	08/05/23	2h	'register' lapas izveide, validācijas paķetes 'vee-validate' pievienošana
2.2	Izrakstīšanās implementācija frontend	11/05/23	1h	Izrakstīšanās funkcionalitātes implementācija frontend
2.2	Frontend lapu uzlabošana	11/05/23	2h	Iepazīšanās ar 'bootstrap-vue-next' paketes dokumentāciju, 'vue3-toastify' paketes pievienošana, lapu vizuālā uzlabošana
3.1	Konstanšu izveidošana priekš iestatījumiem	16/05/23	1.5h	Iepazīšanās ar iespējamajiem paņēmieniem iestatijumu saglabāšanā, konstanšu izveidošana
3.2	API andpointu izveide iestatījumu rediģēšanai un dzēšanai	23/05/23	4h	API endpointu izveide
3.3	Frontend lapas izveide iestatījumu rediģēšanai, dzēšanai	26/05/23	4.5h	Frontend lapas izveide, API endpointu atkļūdošana.